VSP

Nền tảng Quản lý & Truyền thông Thể thao Việt Nam

베트남 체육 행정·미디어 통합 플랫폼

KẾ HOẠCH KINH DOANH  ·  사업계획서

Tài liệu họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

문화체육관광부(MCST) 미팅 자료

2026-09  ·  v1.0

Đơn vị lập · 작성/제출:  ______________________

Kính gửi · 수신:  Bộ VHTTDL / Cục TDTT (MCST)

Mục lục · 목차

# Tóm tắt  ·  요약

VSP đặt hành chính thể thao (đăng ký VĐV, phê duyệt điện tử, thu phí, tổ chức giải, trợ cấp, văn bản) và dịch vụ truyền thông thể thao cho công chúng trên CÙNG MỘT dữ liệu. Một dữ liệu, ba diện: cổng công khai · dịch vụ hội viên · khu nghiệp vụ.

【KO】 VSP는 체육 행정(선수등록·전자결재·수납·대회운영·보조금·공문)과 대중 스포츠 미디어를 하나의 데이터 위에 세운 플랫폼입니다. 하나의 데이터, 세 얼굴: 대외 공개웹 · 회원 서비스 · 업무 화면.

Phần mềm đã hoàn thiện và được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử tự động (chạy trên cơ sở dữ liệu thật, xuyên suốt quy trình). Nút thắt để vận hành thực tế nằm ở thể chế · dữ liệu (biểu mẫu chính thức) · hạ tầng · nhân sự — không phải phát triển.

【KO】 소프트웨어는 완성·자동검증(실 DB, 전 흐름)됐습니다. 실 운영의 병목은 제도·데이터(공식 서식)·인프라·인력이며 개발이 아닙니다.

# Bối cảnh & sự cần thiết  ·  배경·필요성

- Hành chính thể thao còn phân mảnh, nhiều quy trình thủ công; thiếu hệ thống thống nhất nối Bộ–Liên đoàn–tỉnh/thành–CLB  /  체육 행정이 분절·수기 위주 — 부처–연맹–성/시–클럽을 잇는 통합 시스템 부재

- Chưa có nền tảng vừa xử lý nghiệp vụ, vừa công khai minh bạch cho công chúng  /  업무 처리와 대중 공개(투명성)를 함께 하는 플랫폼 없음

- Nhu cầu truyền thông thể thao đại chúng (mô hình Naver Sports) tăng nhanh  /  대중 스포츠 미디어(네이버 스포츠형) 수요 급증

- VSP lấp khoảng trống: một nền tảng vừa là hệ thống hành chính, vừa là cổng thông tin công khai  /  VSP가 이 공백을 채움 — 행정 시스템이자 공개 포털

# Tổng quan nền tảng  ·  플랫폼 개요 — 하나의 데이터, 세 얼굴

| Diện · 얼굴 | Ai dùng · 사용자 | Nội dung · 성격 |
| --- | --- | --- |
| Cổng công khai · 대외 공개웹 | Công chúng (không đăng nhập) · 일반 대중(로그인 없음) | Kiểu Naver Sports · chỉ dữ liệu công khai · 네이버 스포츠형 · 공개 데이터만 |
| Dịch vụ hội viên · 회원 서비스 | VĐV·HLV·phụ huynh · 선수·지도자·학부모 | Hồ sơ, đăng ký, theo dõi, tài trợ của tôi · 내 이력·등록·구독·후원 |
| Khu nghiệp vụ · 업무 화면 | Liên đoàn·tỉnh·Bộ · 협회·성시·문체부 | Cần vai trò nghiệp vụ · toàn bộ hành chính · 업무 역할 필수 · 전 행정 |

Ranh giới an toàn được cưỡng chế bằng mã: cổng công khai chỉ đọc lớp dữ liệu công khai (pub) qua vai trò chỉ-đọc; kiểm tra quyền theo từng màn hình·thao tác.

【KO】 보안 경계는 코드로 강제됩니다: 대외웹은 읽기 전용 롤로 공개(pub) 데이터만 읽고, 권한은 화면·동작마다 확인합니다.

# Giá trị cốt lõi & khác biệt  ·  핵심 가치·차별점

- Hành chính + truyền thông trên một dữ liệu — duyệt nội bộ xong, tự phản ánh ra web công khai  /  행정+미디어가 한 데이터 — 내부 확정 즉시 공개웹 반영

- Biểu mẫu động: khi biểu mẫu chính thức đổi, chỉnh trên màn hình quản trị, không sửa mã  /  동적 서식 — 공식 서식이 바뀌면 개발 없이 화면에서 수정

- AI chỉ tạo bản nháp; con người xác nhận thì phê duyệt mới bắt đầu (không tự động duyệt)  /  AI는 초안만, 사람이 확정해야 결재 시작(자동 승인 없음)

- Nhật ký kiểm toán bất biến cho mọi thay đổi — sẵn sàng cho thanh tra nhà nước  /  모든 변경의 불변 감사기록 — 정부 감사 대비

- Đa ngôn ngữ (Việt·Anh·Hàn) toàn hệ thống  /  전 시스템 3개 언어(베·영·한)

# Hiện trạng triển khai (đã kiểm chứng)  ·  구현 현황 (검증됨)

| Lĩnh vực · 영역 | Chức năng · 기능 |
| --- | --- |
| Xác thực·bảo mật · 인증·보안 | Đăng nhập SĐT+OTP (gửi Zalo), giới hạn tần suất, phiên, kiểm toán · 전화+OTP(Zalo 발송)·레이트리밋·세션·감사 |
| Đăng ký·tổ chức · 온보딩·마스터 | CRUD tổ chức/nhân sự, nhập Excel hàng loạt, hợp nhất, mùa giải · 조직/인물 CRUD·엑셀 일괄등록·통합·시즌 |
| Đăng ký·phê duyệt · 등록·결재 | Đăng ký VĐV, kiểm tra tư cách, phê duyệt điện tử 2 bước, giấy chứng nhận (cấp/thu hồi/xác thực) · 경기인 등록·자격검증·2단계 결재·증명서(발급/취소/진위확인) |
| Giải đấu · 대회·경기 | Duyệt tổ chức, bốc thăm, nhập kết quả, bảng xếp hạng · 개최승인·대진·결과입력·순위판 |
| Tài chính · 재정 | Thu phí·quy tắc phí, khung cổng thanh toán VNPay, trợ cấp toàn chu trình · 수납·요금규칙·VNPay 골격·보조금 전주기 |
| Nội dung·văn bản · 콘텐츠·행정 | Bài viết·thẻ nhà báo, tường thuật·video, bình chọn, quảng cáo, văn bản liên cơ quan, hàng đợi thông báo · 기사·기자자격·중계·투표·광고·기관간 공문·알림큐 |
| Cổng công khai · 대외 공개웹 | Trang chủ·trận·xếp hạng·VĐV·tổ chức·công khai·tin·tài trợ · 홈·경기·순위·선수·단체·공시·뉴스·후원 |

## Bằng chứng kiểm chứng  ·  검증 근거

- 19 bộ kiểm thử tự động — chạy trên PostgreSQL thật, xuyên suốt quy trình (đăng nhập→đăng ký→phê duyệt→…): PASS  /  자동 테스트 19스위트 — 실 DB·전 흐름: 통과

- Đa ngôn ngữ 547 khóa × 3; ranh giới cấu trúc (39 màn hình · 100 thao tác kiểm quyền): PASS  /  i18n 547키×3 · 구조 경계(화면 39·액션 100 권한검사): 통과

- Kiểm tra kiểu (TypeScript) hai ứng dụng: sạch · 16 migration CSDL đã áp dụng  /  양 앱 타입체크 clean · DB 마이그레이션 16개 적용

# Kiến trúc, bảo mật & tuân thủ pháp luật  ·  시스템 구조·보안·법규 준수

- Tách dữ liệu công khai/nghiệp vụ (schema pub + vai trò chỉ-đọc) — cổng công khai không thể đọc dữ liệu ngoài phạm vi công khai  /  대외/업무 데이터 분리(pub 스키마+읽기전용 롤) — 공개 범위 밖 데이터 접근 불가

- Bảo vệ dữ liệu cá nhân (NĐ 13/2023): chỉ lưu năm sinh khi công khai, bảo vệ trẻ vị thành niên, giấy tờ tùy thân chỉ lưu dạng băm  /  개인정보(시행령 13/2023): 공개는 출생연도만·미성년 보호·신분증 해시만

- Nội địa hóa dữ liệu (NĐ 53/2022): CSDL·tệp·sao lưu đặt tại máy chủ trong nước  /  데이터 현지화(시행령 53/2022): DB·첨부·백업 베트남 내

- Thanh toán (NĐ 52/2024): tiền đi thẳng người nộp → cổng thanh toán → tài khoản tổ chức, KHÔNG qua tài khoản chúng tôi  /  결제(시행령 52/2024): 자금은 납부자→PG→협회 계좌 직접, 우리 계좌 미경유

- Hiệu lực chữ ký điện tử của phê duyệt: xác nhận căn cứ (kết nối hệ thống văn bản/chữ ký quốc gia hay quy định nội bộ)  /  전자결재 법적 효력: 근거 확인(국가 전자문서/서명 연동 또는 내부 규정)

# Điều kiện & kế hoạch vận hành thực tế  ·  실사용 전환 조건·계획

## Bốn cửa (ngoài phần mềm)  ·  4개 관문 (소프트웨어 밖)

| Cửa · 관문 | Điều kiện · 조건 | Ai · 책임 |
| --- | --- | --- |
| 1 · Pháp lý · 법·제도 | Căn cứ hợp tác·hiệu lực chữ ký·PDPD·nội địa hóa·giấy phép thanh toán · 협력근거·전자서명효력·개인정보·현지화·결제 라이선스 | Bộ·chủ đầu tư·pháp lý · 문체부·사업주체·법무 |
| 2 · Dữ liệu·biểu mẫu | Nhận biểu mẫu chính thức→biểu mẫu động·34 mã tỉnh/thành·di trú dữ liệu · 공식 서식 반영·34 성/시 코드·데이터 이관 | Bộ·Cục cung cấp → dev phản ánh · MCST 제공→개발 반영 |
| 3 · Hạ tầng·khóa | CSDL·S3 tại VN·token OTP Zalo·gian hàng VNPay·tên miền·sao lưu · VN DB·S3·Zalo OTP·VNPay·도메인·백업 | Chủ đầu tư (ký·cấp) · 사업주체(계약·발급) |
| 4 · Vận hành·nhân sự | Gán vai trò·đào tạo·chốt luồng phê duyệt·chính sách lưu trữ · 역할 배치·교육·결재선·보존정책 | Chủ đầu tư·nghiệp vụ · 사업주체·실무진 |

## Lộ trình theo giai đoạn  ·  단계별 계획

| Giai đoạn · 단계 | Việc · 내용 | Kết quả · 산출 |
| --- | --- | --- |
| P0 · 미팅 · (nay·지금) | Demo·tài liệu họp·câu hỏi quyết định · 데모·미팅자료·확인질문 | Nhận biểu mẫu & quyết định · 서식·결정 수령 |
| P1 · 1–2 tuần · 준비·연동 | Phản ánh biểu mẫu·nạp khóa·staging tại VN·diễn tập triển khai · 서식반영·키주입·VN 스테이징·리허설 | Đăng nhập OTP thật chạy · 실 OTP 로그인 가동 |
| P2 · 4–8 tuần · 파일럿 | 1 môn·1 địa phương: onboarding thật, đăng ký·phê duyệt·thu phí quy mô nhỏ · 한 종목·한 지역 실운영 | Qua cổng pháp lý thực tế · 법률 게이트 실통과 |
| P3 · mở rộng · 확대 | Toàn 34 tỉnh·toàn môn·mở cổng công khai·giám sát·sao lưu · 전국·전종목·공개·모니터링 | Vận hành chính thức · 정식 운영 |

# Đề nghị với Bộ VHTTDL / Cục TDTT  ·  문체부·체육회 요청 사항

Đây là đầu ra quan trọng nhất của buổi họp — nút thắt lớn nhất của cả dự án là nhận được biểu mẫu chính thức.

【KO】 이것이 미팅의 가장 중요한 산출물입니다 — 사업 전체의 1번 병목은 공식 서식 수령입니다.

| Hạng mục · 항목 | Chi tiết cần nhận · 받을 내용 |
| --- | --- |
| Biểu mẫu chính thức · 공식 서식 | Bản gốc Word/Excel: đăng ký VĐV·xin tổ chức giải·kế hoạch·quyết toán trợ cấp v.v. · 원본 Word/Excel: 선수등록·대회개최·계획·정산 등 |
| Mã tỉnh/thành · 성/시 코드 | Danh sách 34 mã hành chính chính thức · 공식 34개 행정구역 코드 |
| Luồng phê duyệt · 결재선 | Cấp duyệt & thời hạn pháp định theo từng thủ tục · 절차별 결재 단계·법정기한 |
| Kết nối hệ thống QG · 국가시스템 연동 | Phạm vi kết nối cổng DVC·VNeID·văn bản/chữ ký điện tử · 공공서비스포털·VNeID·전자문서/서명 연동 범위 |
| Căn cứ pháp lý · 법적 근거 | Hiệu lực chữ ký điện tử·xử lý dữ liệu·giấy phép thanh toán · 전자서명 효력·개인정보 처리·결제 라이선스 |

# Chương trình họp & câu hỏi quyết định  ·  미팅 안건·확인 질문

- Kết nối hệ thống quốc gia đến đâu? (DVC·VNeID·văn bản điện tử)  /  국가 시스템 연동 범위? (공공서비스포털·VNeID·전자문서)

- Luồng phê duyệt·báo cáo nội bộ chốt thế nào?  /  내부 결재·보고 체계 확정?

- Ai đăng ký VĐV — bản thân hay tổ chức/CLB?  /  경기인 등록 주체 — 본인 vs 소속 단체?

- Chữ ký điện tử của phê duyệt có hiệu lực pháp lý dựa trên đâu?  /  전자결재의 법적 효력 근거?

- Phạm vi triển khai ban đầu (môn·địa phương thí điểm)?  /  초기 도입 범위(파일럿 종목·지역)?

# Mô hình doanh thu & bền vững  ·  수익 구조·지속가능성

- Phí sử dụng hệ thống theo tổ chức/cơ quan  /  기관별 시스템 이용료

- Gian quảng cáo & hiển thị tài trợ (chia sẻ doanh thu với liên đoàn môn)  /  광고 지면·후원 노출(종목 협회와 수익 배분)

- Dịch vụ giá trị gia tăng: chứng nhận, thống kê, dữ liệu mở theo hợp đồng  /  부가 서비스: 증명·통계·계약 기반 데이터

- Nền tảng KHÔNG trung gian dòng tiền (không thu hộ) — tuân thủ NĐ 52/2024  /  자금 미경유(수납 대행 아님) — 시행령 52/2024 준수

# Rủi ro & ứng phó  ·  리스크·대응

- Chậm nhận biểu mẫu chính thức (nút thắt lớn nhất) → đề nghị ngay tại họp, chuẩn bị song song  /  공식 서식 수령 지연(최대 병목) → 미팅서 즉시 요청·병렬 준비

- Pháp lý: chữ ký điện tử·giấy phép thanh toán → cổng rà soát pháp lý trước pilot  /  법률: 전자서명·결제 라이선스 → 파일럿 전 법률검토 게이트

- Nội địa hóa dữ liệu → đặt CSDL·tệp·sao lưu tại vùng Việt Nam  /  데이터 현지화 → DB·첨부·백업 베트남 리전 배치

- Rủi ro chấp nhận vận hành → kiểm chứng bằng pilot 1 môn · 1 địa phương  /  운영 채택 리스크 → 1종목·1지역 파일럿으로 검증

# Hiệu quả kỳ vọng & lộ trình  ·  기대효과·로드맵

- Chuẩn hóa & minh bạch hóa hành chính thể thao trên một hệ thống  /  체육 행정을 한 시스템에서 표준화·투명화

- Rút ngắn thời gian xử lý (phê duyệt điện tử·biểu mẫu số·nhập hàng loạt)  /  처리시간 단축(전자결재·디지털서식·일괄등록)

- Cổng công khai nâng tiếp cận của công chúng với thể thao  /  공개 포털로 대중의 체육 접근성 향상

- Nền tảng có thể mở rộng sang lĩnh vực hành chính khác sau khi kiểm chứng ở thể thao  /  체육에서 검증 후 타 행정 분야로 확장 가능

VSP — Một dữ liệu, ba diện. · 하나의 데이터, 세 얼굴.